FEDERAL BRASIL AUTOMOBILIDADE GLOBAL
FBA GLOBAL

TERMO DE REFERÊNCIA PARA COTAÇÃO

Desenvolvimento da Plataforma Tecnológica do
Observatório FBA do Esporte Social e da Mobilidade

Goiânia – GO
2026

# 1 IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Contratante | Federal Brasil Automobilidade Global – FBA Global |
| CNPJ | 57.850.031/0001-59 |
| Projeto | Observatório FBA do Esporte Social e da Mobilidade |
| Objeto da cotação | Desenvolvimento, implantação e operação inicial da plataforma tecnológica do Observatório |
| Prazo de referência | Desenvolvimento e implantação conforme cronograma contratado, com hospedagem, suporte e manutenção por 12 meses |
| Modalidade de contratação pretendida | Serviço especializado de desenvolvimento de software, implantação, documentação, treinamento, hospedagem e suporte |

# 2 OBJETO

Contratação de empresa especializada para levantamento e refinamento de requisitos, arquitetura da informação, prototipação, design de experiência e interface, desenvolvimento, testes, implantação, documentação, treinamento, hospedagem, segurança, backup, suporte e manutenção da Plataforma Tecnológica do Observatório FBA do Esporte Social e da Mobilidade.

A solução deverá compreender portal público, área restrita para organizações participantes, painel administrativo, banco de dados, módulos de organizações, projetos e eventos, mapa interativo, calendário, formulários de pesquisa, gestão de evidências, dashboards, relatórios, recursos de acessibilidade, trilha de auditoria, controles de segurança e mecanismos de exportação de dados.

# 3 FINALIDADE DA PLATAFORMA

A plataforma será o principal instrumento tecnológico do Observatório, permitindo coletar, organizar, validar, analisar e divulgar dados sobre esporte social, organizações, projetos, eventos, públicos, territórios, acessibilidade e mobilidade. A solução também deverá apoiar a FBA Global na produção de indicadores, estudos, relatórios e no acompanhamento das organizações participantes.

# 4 DIMENSIONAMENTO INICIAL

| Item | Capacidade de referência |
| --- | --- |
| Organizações cadastradas | 100 na primeira edição, com arquitetura escalável |
| Projetos e iniciativas esportivas | 150 |
| Eventos cadastrados | 200 |
| Municípios | 20 ou mais |
| Gestores/usuários participantes | 200 |
| Usuários administrativos FBA | Até 15 |
| Armazenamento inicial | Mínimo de 10 GB para documentos, imagens e evidências |
| Escalabilidade | Preparada para expansão estadual e nacional |

# 5 PERFIS DE USUÁRIO

## 5.1 Visitante público

• Consultar organizações, projetos e eventos publicados.

• Consultar mapas, calendário e indicadores públicos.

• Acessar estudos, boletins, publicações e relatórios.

• Utilizar filtros sem necessidade de autenticação.

## 5.2 Organização participante

• Manter e atualizar seu perfil institucional.

• Cadastrar projetos, iniciativas e eventos.

• Inserir documentos, imagens e evidências.

• Responder formulários e pesquisas.

• Consultar e exportar relatórios relacionados aos seus próprios dados.

## 5.3 Equipe técnica FBA

• Revisar e validar informações.

• Realizar coleta, pesquisas e atualizações.

• Consultar indicadores e relatórios.

• Acompanhar organizações e eventos.

• Exportar dados conforme suas permissões.

## 5.4 Administrador FBA

• Gerenciar usuários e perfis.

• Gerenciar organizações, projetos, eventos, formulários e conteúdos.

• Configurar indicadores, permissões e parâmetros do sistema.

• Acessar logs, relatórios e exportações integrais.

• Administrar integrações e configurações técnicas disponibilizadas.

# 6 REQUISITOS FUNCIONAIS

## 6.1 Cadastro de organizações

• Razão social, nome de divulgação, CNPJ, natureza jurídica, endereço, município, estado e coordenadas geográficas.

• Responsáveis, telefone, e-mail, site e redes sociais.

• Descrição institucional, ano de fundação, modalidades, público e beneficiários estimados.

• Profissionais, voluntários, estrutura, equipamentos, áreas de atuação, projetos, parceiros e fontes de financiamento.

• Informações de acessibilidade, gestão digital e necessidades institucionais.

• Status de cadastro: em cadastramento, em análise, validada, necessita atualização e inativa.

## 6.2 Projetos e iniciativas esportivas

• Cadastro de nome, organização responsável, descrição, modalidade, público, faixa etária e território.

• Campos para gênero, pessoas com deficiência, duração, periodicidade, participantes, fonte de financiamento, parceiros e situação.

• Inclusão de localização, fotos, documentos, resultados e indicadores.

• Relacionamento de múltiplos projetos a uma mesma organização.

## 6.3 Eventos esportivos

• Cadastro de nome, organizador, modalidade, data, horário, endereço, geolocalização e município.

• Registro de público-alvo, participantes estimados, gratuidade, acessibilidade e necessidade de inscrição.

• Campos para link de inscrição, transporte, estacionamento, bicicleta, documentação, imagens e resultados.

• Status: planejado, confirmado, realizado ou cancelado.

## 6.4 Calendário público

• Visualização mensal, semanal ou em lista.

• Filtros por período, município, modalidade, organização, faixa etária, acessibilidade e gratuidade.

• Link para ficha completa de cada evento.

## 6.5 Mapa interativo

• Exibição georreferenciada de organizações, projetos, eventos e locais esportivos cadastrados.

• Filtros por município, modalidade, público, tipo de iniciativa, organização e acessibilidade.

• Uso de tecnologia cartográfica consolidada, com indicação separada de eventuais custos recorrentes de API.

## 6.6 Mobilidade e acesso ao esporte

• Meios de transporte utilizados, distância estimada, transporte público, acesso a pé e por bicicleta.

• Estacionamento, acessibilidade para pessoas com deficiência, segurança percebida do percurso e dificuldade de transporte.

• Custos de deslocamento, barreiras físicas, horários e observações.

• Capacidade de consolidar essas variáveis em indicadores.

## 6.7 Formulários e pesquisas

• Criação ou administração de formulários para diagnóstico, avaliação, satisfação e coleta de dados.

• Campos de texto, número, data, múltipla escolha, escala, checkbox, upload e localização.

• Definição de campos obrigatórios e exportação das respostas.

## 6.8 Gestão de evidências

• Upload de fotografias, PDFs, documentos e relatórios.

• Registro de links externos de vídeos e outros conteúdos.

• Relacionamento da evidência com organização, projeto, evento, atividade ou indicador.

## 6.9 Dashboards e indicadores

• Número de organizações, projetos, eventos, municípios, participantes e capacitados.

• Distribuição territorial, modalidades, faixa etária, gênero, PCD e acessibilidade.

• Principais dificuldades institucionais e barreiras de mobilidade.

• Filtros dinâmicos e atualização com base nos registros validados.

## 6.10 Relatórios e exportações

• Exportação em PDF e XLSX ou CSV.

• Relatórios por organização, município, projeto, evento, modalidade, beneficiário, acessibilidade e mobilidade.

• Exportação integral da base de dados pela FBA Global.

## 6.11 Portal público e gestão de conteúdo

• Páginas para apresentação do Observatório, organizações, projetos, eventos, mapa, calendário, indicadores, estudos, publicações, notícias e contato.

• URLs amigáveis e compartilháveis.

• CMS ou mecanismo equivalente para publicação pela equipe FBA sem dependência de programador.

## 6.12 Workflow de validação

• Fluxo mínimo: organização envia → FBA analisa → FBA aprova → dado é publicado.

• Ações de aprovar, rejeitar, solicitar correção, editar e arquivar.

• Registro do status e histórico.

## 6.13 Notificações

• Notificações por e-mail para criação de cadastro, aprovação, correção, atualização, evento próximo e redefinição de senha.

• Integrações futuras com outros canais poderão ser apresentadas como opcionais.

# 7 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

## 7.1 Segurança

• HTTPS/SSL em todo o ambiente.

• Senhas armazenadas com algoritmo seguro de hash.

• Controle de acesso por perfil e princípio do menor privilégio.

• Proteções contra vulnerabilidades comuns em aplicações web.

• Monitoramento e atualizações de segurança.

• Autenticação em dois fatores para administradores, preferencialmente.

## 7.2 Auditoria e rastreabilidade

• Registro de usuário, data, horário, ação e registro alterado.

• Log administrativo consultável.

• Rastreabilidade de alterações relevantes.

## 7.3 Backup e recuperação

• Backup automático diário.

• Retenção mínima de 30 dias.

• Cópia em ambiente separado do ambiente principal.

• Procedimento documentado de restauração e teste de recuperação.

## 7.4 Desempenho e responsividade

• Funcionamento adequado em desktop, tablet e smartphone.

• Capacidade mínima de referência de 200 usuários simultâneos.

• Otimização das páginas públicas e das consultas.

• Arquitetura capaz de crescimento progressivo.

## 7.5 Acessibilidade

• Conformidade com boas práticas WCAG 2.1 nível AA ou superior.

• Navegação por teclado, contraste, textos alternativos e estrutura semântica.

• Compatibilidade com leitores de tela e mensagens de erro acessíveis.

## 7.6 LGPD

• Política de privacidade e termos de uso.

• Controles de consentimento quando aplicáveis.

• Segregação entre dados públicos e privados.

• Anonimização e minimização de dados pessoais.

• Mecanismos de bloqueio, exclusão ou atualização quando aplicáveis.

# 8 ARQUITETURA E TECNOLOGIA

Não será exigida linguagem ou framework específico, desde que a solução utilize tecnologias modernas, consolidadas, documentadas, seguras e adequadas a aplicações web responsivas. A proposta deverá informar a arquitetura escolhida, linguagens, frameworks, banco de dados, infraestrutura, serviços de terceiros, licenças, APIs, dependências e custos recorrentes.

• Banco de dados relacional ou tecnologia equivalente, com justificativa.

• Hospedagem em infraestrutura cloud.

• API REST ou equivalente, documentada e com autenticação.

• Capacidade de integração futura com ferramentas analíticas e sistemas parceiros.

# 9 PROPRIEDADE, CÓDIGO E DADOS

Todos os dados coletados e produzidos pela plataforma pertencerão à FBA Global. A contratada deverá garantir acesso integral à base e exportação em formato aberto, sem retenção ou bloqueio ao término do contrato.

A preferência da contratante é por desenvolvimento sob encomenda com entrega do código-fonte, documentação, banco de dados, credenciais e direitos de uso e continuidade necessários à operação independente da plataforma. Caso a proposta seja baseada em SaaS, a empresa deverá apresentar separadamente as condições de licenciamento, portabilidade dos dados, SLA, custos anuais, regras de saída e garantias contra aprisionamento tecnológico.

# 10 ENTREGÁVEIS OBRIGATÓRIOS

• 1. Levantamento e refinamento dos requisitos.

• 2. Arquitetura da informação.

• 3. Protótipo navegável.

• 4. UX/UI.

• 5. Desenvolvimento front-end.

• 6. Desenvolvimento back-end.

• 7. Banco de dados.

• 8. Portal público.

• 9. Área restrita das organizações.

• 10. Painel administrativo.

• 11. Módulos de projetos e eventos.

• 12. Calendário.

• 13. Mapa e georreferenciamento.

• 14. Dashboards e indicadores.

• 15. Formulários e pesquisas.

• 16. Gestão de evidências.

• 17. Relatórios e exportações.

• 18. Recursos de segurança, LGPD, logs e auditoria.

• 19. Testes funcionais.

• 20. Testes de segurança.

• 21. Testes de acessibilidade.

• 22. Implantação em produção.

• 23. Documentação técnica.

• 24. Treinamento da equipe.

• 25. Entrega de código-fonte e credenciais, quando aplicável.

• 26. Período de garantia.

# 11 DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

• Documentação técnica e arquitetura.

• Dicionário do banco de dados.

• Manual do administrador.

• Manual do usuário.

• Documentação da API.

• Procedimentos de instalação, backup e restauração.

• Inventário de serviços externos e licenças.

• Credenciais administrativas e relação de acessos institucionais.

# 12 TREINAMENTO

A proposta deverá contemplar, no mínimo, 2 treinamentos de 3 horas cada, totalizando 6 horas: um para administradores da FBA Global e outro para a equipe técnica e operacional. Preferencialmente os treinamentos deverão ser gravados e disponibilizados à contratante.

# 13 GARANTIA, SUPORTE E MANUTENÇÃO

A solução deverá possuir garantia mínima de 24 meses após o aceite definitivo, para correção de erros e falhas sem cobrança adicional. A proposta deverá discriminar suporte, manutenção corretiva, atualizações de segurança, hospedagem, backup e monitoramento por 24 meses.

# 14 CRITÉRIOS DE ACEITE

• Atendimento aos requisitos funcionais e não funcionais previstos neste termo.

• Homologação do protótipo e das principais telas pela FBA.

• Funcionamento do ambiente de produção.

• Validação dos perfis e permissões.

• Execução dos testes previstos.

• Entrega da documentação.

• Realização dos treinamentos.

• Entrega das credenciais, dados e código-fonte quando aplicável.

• Correção de falhas críticas identificadas na homologação.

# 15 FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

A empresa deverá apresentar sua proposta utilizando a estrutura abaixo, discriminando todos os valores. Caso algum item não se aplique à solução ofertada, deverá ser indicado expressamente. Serviços opcionais deverão constar em seção separada.

| Nº | Componente |
| --- | --- |
| 1 | Levantamento e arquitetura da informação |
| 2 | UX/UI e protótipo |
| 3 | Desenvolvimento do portal público |
| 4 | Área restrita das organizações |
| 5 | Painel administrativo |
| 6 | Banco de dados |
| 7 | Módulo de projetos e eventos |
| 8 | Calendário |
| 9 | Mapa e georreferenciamento |
| 10 | Indicadores e dashboards |
| 11 | Relatórios e exportações |
| 12 | Formulários e pesquisas |
| 13 | LGPD, segurança e logs |
| 14 | Acessibilidade digital |
| 15 | Testes e homologação |
| 16 | Documentação e treinamento |
| 17 | Implantação |
| 18 | Hospedagem cloud - 24 meses |
| 19 | Backup e segurança - 24 meses |
| 20 | Suporte e manutenção - 24 meses |
| TOTAL | R$ |

# 16 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A SEREM DECLARADAS PELO FORNECEDOR

| Informação | Preenchimento pelo fornecedor |
| --- | --- |
| Razão social |  |
| CNPJ |  |
| Endereço |  |
| Responsável pela proposta |  |
| E-mail / telefone |  |
| Validade da proposta |  |
| Prazo estimado para desenvolvimento |  |
| Prazo estimado para implantação |  |
| Tecnologias utilizadas |  |
| Banco de dados |  |
| Infraestrutura / cloud |  |
| Licenças ou APIs com custo recorrente |  |
| Prazo de garantia |  |
| SLA de suporte |  |
| Condições de pagamento |  |
| Observações |  |

# 17 CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA

| Fase | Período indicativo | Produto principal |
| --- | --- | --- |
| 1. Descoberta e requisitos | Semanas 1 a 4 | Requisitos e arquitetura |
| 2. UX/UI e protótipo | Semanas 5 a 8 | Protótipo navegável |
| 3. Desenvolvimento base | Semanas 9 a 16 | Portal, área restrita, administração e banco |
| 4. Módulos analíticos | Semanas 17 a 18 | Mapa, calendário, dashboards, relatórios e pesquisas |
| 5. Testes e ajustes | Semanas 19 a 20 | Versão homologável |
| 6. Implantação e treinamento | Semanas 21 a 22 | Ambiente de produção e equipe treinada |
| 7. Operação assistida | Após implantação até os 24 meses de contrato. | Suporte, manutenção, hospedagem e backup |

O cronograma acima é apenas referência para cotação e poderá ser ajustado mediante justificativa técnica. O fornecedor deverá informar prazo próprio e eventuais dependências da FBA Global.

# 18 OBSERVAÇÕES PARA COTAÇÃO

• A cotação deverá corresponder integralmente a este mesmo escopo, permitindo comparação entre fornecedores.

• Valores recorrentes deverão ser claramente separados de valores de desenvolvimento e implantação.

• Toda licença ou serviço de terceiro deverá ser identificado, com valor e periodicidade.

• O fornecedor deverá informar claramente o que é próprio, terceirizado ou contratado em nuvem.

• Eventuais limitações técnicas deverão ser registradas expressamente na proposta.

• A proposta comercial não implica contratação automática e poderá ser utilizada para pesquisa de preços do projeto.

# 19 DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO ESCOPO

Ao apresentar a proposta, o fornecedor declara ter recebido e analisado o presente Termo de Referência, compreendido o escopo solicitado e considerado em sua formação de preço os requisitos, entregáveis e responsabilidades necessários à execução.

____________________________________________
FBA GLOBAL
Responsável pelo recebimento das cotações